ЗАПРОС КОТИРОВОК № 62-к

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на автоматизированную систему управления и диспетчеризации пассажирских лифтов в многоквартирных домах на территории городского округа Фрязино Московской области»

| г. Фрязино | Дата 16 октября 2007г. |
| --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Администрация г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А |
|  | Телефоны: | (496) 56-5-90-60 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Организатор запроса котировок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Источник финансирования: | Бюджет г. Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ |
|  | № п/п | Наименование | Ед. измер. | Объем | Характеристики работ |
|  | 1. | Пульт АСУД 248 | Шт. | 2 | Проектно-сметную документацию разработать и оформить в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС. Проектно-сметную документацию разработать в составе: 1. Рабочий проект (2 экз.): 1.1. Пояснительная записка 1.2. Графическая часть 1.3. Спецификация оборудования и материалов 2. Локальный сметный расчёт (2 экз.) 3. Экспертное заключение ГУ МО «Мособлэкспертиза» (1 экз.) |
|  | 2. | Жилой многоквартирный дом | Шт. | 44 |  |
|  | 3. | Машинное отделение | Шт. | 232 |  |
|  | 4. | Пассажирский лифт | Шт. | 232 |  |
|  | 5. | Лини связи (внешние, кабель по тросу) | п/м | По результатам обследования |  |
|  | 6. | Линии связи (внешние, между машинными помещениями лифтов, кабель по тросу) | п/м | 30 |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | г. Фрязино Московской области |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Не позднее 30 декабря 2007г. |
|  | Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 331 760,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 16 октября 2007г. по 15:00 (по Московскому времени) 26 октября 2007г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, 30% аванс в течение 15 банковских дней со дня подписания муниципального контракта, оставшиеся 70% по факту выполнения работ, в течение 15 банковских дней после подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации, на основании счета, счета-фактуры. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |

Приложение 1

к запросу котировок  №62-к от «16» октября 2007г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ: ______________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на автоматизированную систему управления и диспетчеризации пассажирских лифтов в многоквартирных домах на территории городского округа Фрязино Московской области»

г. Фрязино                                                                                                              «___» __________ 2007 г.

_____________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________  действующего на основании Устава, с одной стороны и

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ____________, с другой стороны

(далее каждый отдельно – Сторона, а вместе – Стороны) с соблюдением  требований  Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства  РФ, в целях обеспечения муниципальных нужд, на основании решения единой комиссии (Протокол рассмотрения и оценке котировочных заявок на участие в запросе котировок цен от № _____ от ________________) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный настоящим Контрактом срок выполнить комплекс работ и мероприятий (далее – Работа) по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД) на систему диспетчерского контроля над работой пассажирских лифтов на территории городского округа Фрязино в соответствии с Техническими условиями (далее – ТУ) и Техническим заданием (далее – ТЗ), указанными соответственно в Приложении 1 и 2 к настоящему Контракту.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Работу в установленный настоящим Контрактом срок, а также на условиях и в порядке, установленных настоящим Контрактом.

Статья 2. Цена Контракта

2.1. Цена Работы по настоящему Контракту включает стоимость работ, указанных в ТЗ (приложение 1), НДС и стоимость сопутствующих расходов, оплачиваемую Заказчиком за выполнение Подрядчиком в полном объёме своих обязательств по настоящему Контракту.

2.2. Цена Работы по настоящему Контракту составляет ___________ (__________________) рублей, в том числе НДС 18 % - ___________ рублей.

2.3. Источник финансирования – муниципальный бюджет городского округа Фрязино.

Статья 3. Срок выполнения Работы

3.1. Срок выполнения Подрядчиком Работы – __________ 2007 года.

3.2. Работа считается законченной и выполненной в полном объеме после подписания Сторонами Акта приемки проектно-сметной документации (далее – Акт приемки) формы Приложение 3 к настоящему Контракту.

3.3. Датой выполнения Работы в полном объеме считается дата подписания Сторонами в установленном настоящим Контрактом порядке Акта приемки.

Статья 4. Порядок, условия и сроки оплаты Работы

4.1. Порядок оплаты Работы.

4.1.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % (Тридцать процентов) цены Работы, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.

4.1.2. Заказчик производит окончательный расчёт после подписания сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.2. Условия оплаты Работы.

4.2.1. Оплата аванса осуществляется после подписания Сторонами настоящего Контракта.

4.2.2. Окончательные расчёт по настоящему Контракту осуществляется после выполнения Подрядчиком Работы в полном объеме.

4.3. Сроки оплаты Работы.

4.3.1. Оплата аванса в размере, указанном в п. 4.1.1 настоящего Контракта, производится Заказчиком в течение 15 (Десяти) банковских дней, считая от даты подписания Сторонами настоящего Контракта.

4.3.2. Окончательный расчёт производится Заказчиком в течение 15 (Десяти) банковских дней, считая от даты подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.4. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Статье 16 настоящего Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

- выполнить Работу в соответствии с ТУ (Приложение 1) и ТЗ (Приложение 2);

- выполнить Работу в соответствии с порядком, указанным в п. 6.1 настоящего Контракта;

- сдать Заказчику Работу в порядке, установленном Статьей 6 настоящего Контракта;

- надлежащим образом выполнить все иные обязательства, установленные настоящим Контрактом.

5.2. Подрядчик имеет право:

- в случае предъявления Заказчиком претензии о неисполнении или ненадлежащем исполнении условий, определенных п. 6.1.1 настоящего Контракта, проверить её обоснованность, в том числе с привлечением компетентной нейтральной экспертной организации.

5.3. Заказчик обязан:

- принять от Подрядчика Работу в порядке, установленном Статьей 6 настоящего Контракта;

- рассмотреть представленную Подрядчиком Работу в срок, указанный в п. 6.2.2.1 настоящего Контракта;

- предоставить Подрядчику в течение 10 (Десяти) календарных дней, считая от даты подписания Сторонами настоящего Контракта, исходные данные: ситуационный план жилой застройки территории (масштаб не менее 1:3000) с указанием мест расположения и адресов диспетчерских пультов, всех линий связи и их протяженности, количества машинных помещений в жилых домах и количества лифтов, расположенных в машинном помещении, адресные списки лифтов с указанием основных технических параметров каждого лифта и адреса диспетчерских пультов, к которым подключается данный лифт;

- производить оплату Работы в сроки, указанные в п. 4.3 настоящего Контракта;

- надлежащим образом выполнить все обязательства, установленные настоящим Контрактом.

5.4. Заказчик имеет право:

- в случае претензий  к качеству Работы, как в процессе выполнения Подрядчиком Работы, так и при предъявлении Подрядчиком Заказчику результатов выполнения им Работы, предъявить Подрядчику претензии в письменном виде с приложением всех необходимых документов, включая Заключение компетентной нейтральной экспертной организации;

- остановить выполнение Работы при нарушении Подрядчиком условий, установленных п. 6.1.1 настоящего Контракта;

- во всякое время проверить ход выполнения и качество выполненной Работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

Статья 6. Порядок выполнения, сдачи и приёмки Работы

6.1. Порядок выполнения Работы.

6.1.1. Работа должна быть выполнена в соответствии с нормативной и нормативно-технической документацией, определяющей как технологию и порядок разработки проектно-сметной документации, так и применяемые при разработке проектно-сметной документации технические и технологические решения, а также все иные требования, соблюдение которых необходимо для качественного выполнении Работы.

6.2. Порядок сдачи и приемки Работы.

6.2.1. Порядок сдачи Подрядчиком Работы:

6.2.1.1. Выполнив Работу в полном объёме, Подрядчик извещает Заказчика о готовности предъявить Работу к приёмке, направляет в адрес Заказчика курьером разработанную проектно-сметную документацию и передаёт её Заказчику под расписку о получении.

6.2.1.2. Одновременно с проектно-сметной документацией Подрядчик представляет Заказчику 2 (Два) экземпляра Акта приёмки, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.2.1.3. В случае выявления Заказчиком несоответствий проектно-сметной документации ТУ и/или ТЗ, а также нормативной и/или нормативно-технической документации, Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Заказчика перечня выявленных несоответствий, направляет Заказчику аргументированный ответ, подтверждающий выполнение Подрядчиком п. 6.1.2 настоящего Контракта, или получает у Заказчика проектно-сметную документацию для устранения выявленных несоответствий.

6.2.1.4. Сдача Заказчику проектно-сметной документации после устранения выявленных несоответствий, Подрядчик

производит в порядке, установленном п. 6.2.1.1 настоящего Контракта.

6.2.2. Порядок приемки Заказчиком Работы:

6.2.2.1. После получения от Подрядчика проектно-сметной документации, а также Акта приемки, в порядке, установленном п.п. 6.2.1.2 и 6.2.1.3 настоящего Контракта, Заказчик в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком проектно-сметную документацию.

6.2.2.2. При положительных результатах рассмотрения проектно-сметной документации Заказчик подписывает Акт приемки и в течение 3 (Трех) рабочих дней передаёт 1 (Один) экземпляр Акта приемки Подрядчику.

6.2.2.3. При выявлении Заказчиком несоответствий проектно-сметной документации ТУ и/или ТЗ, а также нормативной и/или нормативно-технической документации, Заказчик в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приемки и перечень выявленных Заказчиком несоответствий.

6.2.2.4. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком проектно-сметной документации после устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком несоответствий, производиться в порядке, установленном п. 6.2.1.1 настоящего Контракта.

6.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной им Работы до момента передачи Работы в установленном настоящим Контрактом порядке Заказчику.

Статья 7. Технические гарантии качества Работы

7.1. Гарантийный срок на Работу составляет 12 (Двенадцать) месяцев, считая от даты подписания Подрядчиком Акта приемки.

Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, установленную действующим законодательством РФ.

8.2. В случае невыполнения Подрядчиком срока выполнения Работы, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от стоимости невыполненной Работы.

8.3. В случае невыполнения Заказчиком сроков оплаты Работы, Заказчик обязуется уплатить Подрядчику неустойку за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от стоимости неоплаченной Работы.

8.4. Оплата Стороной штрафных санкций не освобождает Сторону от выполнения обязательств, принятых на себя этой Стороной по настоящему Контракту.

8.5. Все штрафные санкции по настоящему Контракту применяются по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к оплате в случае и с момента направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей обязательства по настоящему Контракту, другой Стороной претензионного письма. Штрафные санкции, полагающиеся к оплате, оплачиваются в течение 10 (Десяти) банковских дней, считая от даты получения Стороной претензионного письма. Претензионное письмо направляется заказной почтой с уведомлением о вручении либо с курьером под роспись о вручении.

Статья 9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажет, что это неисполнение обязательств возникло вследствие непреодолимой силы.

Статья 10. Порядок внесения изменений и расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт, может быть расторгнут досрочно:

- по обоюдному согласию Сторон;

- по инициативе одной из сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

10.2. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта:

10.2.1. Подрядчик в соответствии с порядком, установленным п. 6.2. настоящего Контракта, передает Заказчику выполненную часть незавершенной Работы.

10.2.2. После сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком части незавершенной Работы, Стороны составляют Акт сверки взаимных расчетов, которым устанавливается объем, и стоимость фактически выполненной Подрядчиком части Работы, а также объем и стоимость не оплаченной или излишне оплаченной Муниципальным Заказчиком части Работы. Оплата Заказчиком этой стоимости или возвращение Заказчику Подрядчиком стоимости излишне оплаченной Заказчиком части Работы производится в течение 10 (Десяти) календарных дней, считая от даты подписания Сторонами Акта сверки взаимных расчетов.

Статья 11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. При решении споров, вытекающих из условий настоящего Контракта, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ.

11.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего Контракта или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами.

11.3. Срок рассмотрения Стороной претензий, предъявленных другой Стороной, по настоящему Контракту не может превышать 7 (Семи) рабочих дней.

11.4. В  случае  невозможности  разрешения  споров  путём  переговоров, Стороны  после  реализации процедуры досудебного урегулирования споров, предусмотренной законодательством РФ, передают их на рассмотрение в арбитражный суд Московской области.

Статья 12. Прочие условия

12.1. В течение всего срока действия технических гарантий качества Работы Заказчик вправе предъявлять претензии и иные требования, связанные с ненадлежащим качеством, выполненной Подрядчиком Работы. Устранение выявленных  дефектов производится Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки, но в любом случае срок устранения выявленных дефектов не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком Подрядчику соответствующей претензии.

12.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору составляются в письменном виде и считаются действительными, если они подписаны обеими Сторонами.

12.3. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами при выполнении ими обязательств, установленных настоящим Договором, должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения считаются исполненными Стороной надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены Стороной по юридическому или почтовому адресу другой Стороны с передачей под расписку ответственного представителя другой Стороны.

Статья 13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых обязательств.

Статья 14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Подрядчика и три экземпляра для Заказчика.

14.2. Моментом заключения и начала исполнения Сторонами условий настоящего Договора является дата подписания Сторонами настоящего Контракта.

Статья 15. Приложения к Контракту

15.1. Приложение 1 – Технические условия.

15.2. Приложение 2 – Техническое задание.

15.3. Приложение 3 – Форма Акта приемки проектно-сметной документации.

15.4. Приложение 4 – Смета на проектные работы.

Статья 16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

16.1. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

16.1.1. Заказчик:

_________________

тел./факс ________________

ОГРН _____________

ИНН/КПП ____________

Код по ОКПО __________

Расчетный счет _____________

в ___________________

Корреспондентский счёт

БИК

16.1.2. Подрядчик:

_______________

________________________________________________________

тел./факс _________________

ОГРН _____________

ИНН/КПП _________________

Код по ОКПО __________

Расчетный счет ___________________________

В _______________________________________

Корреспондентский счет ____________________

БИК __________

16.2. Подписи Сторон.

Заказчик: 							                        Подрядчик:

____________________                                                                                                   ____________________

____________________		 	  	                                                     ____________________

__________________                          		                                                     __________________ (___________)

«    » __________ 2007 г.  			    	                                       «__» __________ 2007 г.

м.п. 								                           м.п.