ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2018 № 305

Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018 - 2022 годы»

В целях реализации мероприятий повышения уровня благоустройства городской среды и эстетической привлекательности территории муниципального образования «Городской округ Фрязино», создания благоприятных условий для проживания населения города и улучшения состояния жилищного фонда городского округа Фрязино, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Главы города от 28.12.2017 № 989 «О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с 2018 года», от 29.12.2017 №1002 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино», руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018 — 2022 годы» (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление Главы города от 30.12.2016№ 899 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Фрязино на 2017-2021 годы».

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фролова А.С.

Исполняющий обязанности

Главы городского округа 		А.А. Лобков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы

городского округа

от _07.05.2018__  № _305_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области

на 2018 - 2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области

на 2018 - 2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Фролов А.С. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды и эстетической привлекательности территории муниципального образования «Городской округ Фрязино». Улучшение имиджевых характеристик городского округа Фрязино Московской области. Создание благоприятных условий для проживания населения города. Улучшение состояния жилищного фонда городского округа Фрязино. |
| Перечень подпрограмм | Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета города Фрязин | 517669,3 | 103104,3 | 103765,0 | 103600,0 | 103600,0 | 103600 |
| Средства бюджета Московской области | 42163,35 | 39047,35 | 1558,0 | 1558,0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 11277,25 | 11277,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 45853,0 | 21720,0 | 24133,0 |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: | 618232,9 | 176418,9 | 129456,0 | 105158,0 | 103600,0 | 103600,0 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.

Территория городского округа Фрязино включает объекты открытого доступа населения — общественные территории общей площадью 19 965 кв.м., предназначенные для отдыха граждан, проведения общегородских мероприятий. Важным элементом общественных территорий городского округа Фрязино являются мемориальные комплексы, памятники и фонтан. Наиболее социально значимыми объектами являются три комплекса: комплекс «Аллея Героев», комплекс «Площадь Победы», «Липовая Аллея» по улице Ленина.

На данный момент необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для улучшения облика объектов, их эксплуатационно-технического и эстетического состояния.

Территория городского округа Фрязино включает 89 дворовых территорий, из них в период с 2015 года по 2017 год (включительно) благоустроено 32 территории, отвечающие требованиям Постановления Правительства Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области». Строительство и доукомплектация детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории города, позволит обеспечить население города игровыми и спортивными комплексами и элементами, а также малыми архитектурными  формами в необходимом количестве.

Значимым элементом городской инфраструктуры является её освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.

Протяжённость линий уличного освещения  на 30.12.2017 года составила  66,4 км. Количество опор уличного освещения составляет 1795 шт. Количество уличных светильников – 2700 шт. В 2017 году было заменено 639 светильников на энергосберегающие (светодиодные).

В целях предупреждения загрязненности территорий города возникает необходимость ежедневной, а часто и многократной их уборки с использованием современной техники.

Одной из проблем требующих скорейшего решения является систематизированное временное складирование жителями ТБО, строительство и соответствующее оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на дворовых территориях позволит снизить уровень захламленности территорий города.

Одним из приоритетных направлений является улучшение состояния жилищного фонда городского округа Фрязино. В 2017 году было капитально отремонтировано 28 многоквартирных домов, в последующие годы планируется ремонтировать не менее 25 домов ежегодно.

В комплекс мероприятий по созданию комфортной среды проживания входят работы по ремонту подъездов многоквартирных домов. В 2017 году отремонтировано 234 подъезда. Данная программа рассчитана на 3 года до 2019 года включительно.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы.

В рамках концепции «Формирование современной городской среды» в городском округе Фрязино Московской области до 2022 года включительно спланированы мероприятия по:

  - по приведению в нормативное состояние  в соответствии с нормативными требованиями 6 (шести) общественных территорий: «Аллея Героев», Бульвар на ул. Ленина, Площадь ДК «Исток», «Площадь Победы», Набережная «Заводские пруды», Озеро «Большое»;

  - приведению в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями 50 (пятидесять) дворовых территорий;

  - проведение капитального ремонта не менее 25  многоквартирных домов в год с учетом времени постройки и ввода домов в эксплуатацию;

  - до 31.12.2019 года завершить ремонт  подъездов многоквартирных домов по их состоянию.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание.

В состав программы «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской   области   на   2018 - 2022  годы» входят три подпрограммы:

- Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы.

Включает проведение мероприятий по обустройству общественных и дворовых территорий с целью создания комфортной среды проживания граждан.

- Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы.

Включает проведение мероприятий по содержанию территории городского округа Фрязино и повышению эффективности использования

- Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы.

Включает проведение мероприятий по приведению жилищного фонда города в состояние, обеспечивающее комфортное проживание жителей в многоквартирных домах.

Приложение  1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области

на 2018 - 2022  годы»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показа-теля* | Еди-ница изме-рения | Базовое значение на начало реализации программы/ подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий |  | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 1.2. | Площадь благоустроенных общественных территорий |  | га | 1 | 2 | 3,5 | 4.5 | 5,5 | 7,5 | 1 |
| 1.3. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |  | %/кв.м | 13/1 | 26/2 | 46/3,5 | 59/4,5 | 72/5,5 | 100/7,5 | 1 |
| 1.4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города |  | кв.м. | 0,16 | 0,32 | 0,6 | 0,72 | 0,9 | 1,2 | 1 |
| 1.5 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий от общей стоимости работ.включенных в программу |  | %/тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.6 | Объем трудового участия заинтересо-ванных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий |  | чел/час. | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | 1 |
| 1.7 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий |  | ед./кв.м | 30/131154 | 37/183616 | 46/242635 | 55/301655 | 64/360674 | 73/419693 | 2 |
| 1.8 | Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий |  | % | 29 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 2 |
| 1.9 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |  | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | 2 |
| 1.10 | Количество обустроенных детских игровых площадок в рамках Губернаторской программы |  | ед. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.11 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня.включенных в программу |  | %/ тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.12 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий |  | чел/час. | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | 2 |
| 1.13 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу |  | %/ тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.14 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |  | чел/час. | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | 2 |
| 2. | Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. |  |  |  |  |  |  | х |
| 2..1. | Количество и площадь отремонтированных дворовых проездов |  | ед./кв.м | 10 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 1 |
| 2.2. | Количество и плошадь парковочных машиномест |  | ед./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество обустроенных и прошедших ремонт систем наружного освещения |  | ед. | 639 | 1347 |  |  |  |  | 4 |
| 2.4 | Применение СИП и высокоэффективных светильников |  | % | 23% | 49,8 |  |  |  |  | 4 |
| 2.5 | Количество устроенных и капитально отремонтированных СНО |  | ед. | 639 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД |  | ед | 234 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Количество МКД в которых проведен кап. Ремонт в рамках региональной программы |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Количество МКД прошедших кап. Ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |

*Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.

**При наличии.

Примечание. Для «Обеспечивающей подпрограммы» не предусматривается.

1. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы  (наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета).

Мероприятие:

- Благоустройство общественных территорий городского округа Фрязино Московской области.

Показатели:

- количество благоустроенных общественных  территорий, единица;

- площадь благоустроенных общественных территорий, гектары;

- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, проценты/квадратные метры;

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя городского округа,   квадратные метры.

- Благоустройство дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области.

Показатели:

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, единица/квадратных метров;

- доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий), процент;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями, процент.

- Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Фрязино Московской области.

Показатели:

- количество установленных детских игровых площадок, единица.

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Фрязино Московской области .

Показатели:

- доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, проценты/тысячи рублей;

- объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, человек/часы.

- доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, проценты/рубли.

- объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, человек/час.

- Капитальный ремонт и устройство систем наружного освещения.

Показатели:

- количество обустроенных и прошедших капитальный ремонт систем наружного освещения, единица;

- Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.

Показатели:

- сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников, процент.

- Формирование комфортной городской световой среды.

Показатели:

- количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единица.

- Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

Показатели:

- количество отремонтированных подъездов МКД.

- Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

Показатели:

- количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.

- Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Показатели:

- количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, Д), единиц.

2. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком программы.

Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации программы.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей программы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы в целом.

3. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы.

Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется администрацией города Фрязино.

Ответственный за выполнение мероприятий программы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел по экономики оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Отдел экономики и Финансовое управление.

Ответственный за выполнение мероприятий программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики и Финансовое управление для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации  муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной подпрограммы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании  средств  бюджета городского округа Фрязино, привлекаемых для реализации муниципальной подпрограммы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение  2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

Паспорт подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы.»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распоря-дитель бюджет-ных средств | Источник финан-сирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 60233,80 | 41500, | 45850,0 | 45850,0 | 45850,0 | 239283,8 |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | 39350,0 | 41500,0 | 45850,0 | 45850,0 | 45850,0 | 218400,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9606,55 |  |  |  |  | 9606,55 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 11277,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277,25 |
|  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Адресный перечень благоустраиваемых общественных территорий в 2018 году:

| № п\п | Общественная территория | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Аллея Героев» | 2018 год |

Перечень общественных территорий, обустраиваемых в последующем году уточняется на 31.12 года предшествующего с учетом пожеланий жителей города и финансирования Программы.

Адресный перечень благоустраиваемых дворовых территорий в 2018 году:

| № п/п | Адрес дворовой территории | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Октябрьская, д. 11; ул. Лесная, д. 1,3,5 | 2018 год |
| 2 | ул. Ленина, д. 19,21,23 | 2018 год |
| 3 | ул. Центральная, д. 21,23,25; ул.Ленина. д.12.14.14а; Спортивный проезд. д. 3 | 2018 год |
| 4 | проспект Мира, д. 18,20,20а | 2018 год |
| 5 | ул. Павла Блинова, д. 6,8; ул. Барские пруды, д. 1,3 | 2018 год |
| 6 | ул. 60 лет СССР, д. 4 | 2018 год |
| 7 | ул. Школьная, д. 7,9 | 2018 год |
| 8 | ул. Рабочая, д. 1,2 | 2018 год |
| 9 | ул. Нахимова, д. 17,19,21,23.25,27 | 2018 год |
| 10 | проспект Мира, д. 2,6. | 2018 год |

Адресные перечни благоустраиваемых дворовых территорий на следующий год в рамках 10% от общего количества дворов города будет ежегодно уточняться на 31.12. года предшествующего с учетом пожеланий жителей города и финансирования Программы.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Фрязино, реализуемых в рамках подпрограммы.

Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы направлено на:

повышение уровня благоустройства городской среды и эстетической привлекательности территории муниципального образования «Городской округ Фрязино»;

улучшение имиджевых характеристик городского округа Фрязино Московской области.

Приложение 1

к муниципальной подпрограмме «Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий  подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области

на 2018-2022 годы»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествую-щему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1 Благоустрой-ство общественных территорий | 2018-2022 | Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Благоустроить 6 общественных территории |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Благоустрой-ство Аллеи Героев | 2018 | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «ГХ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Ремонт проез-жей части и обустройство парковочных площадок внутри-дворовых тер-риторий в рамках про-граммы 10 % ремонта дворовых территорий (включая выполнение работ по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов (вырубок из асфальтобетон-ного покрытия) для контроля качества асфальтобетонного покрытия) | 2018-2022 | Итого: | 46389,8 | 29604,75 | 26104,75 | 3500,0 | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 | МБУ «ГХ» | Отремонти-ровать асфальтовое покрытие 50 дворовых территорий |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 11315,0 | 20270,95 | 5220,95 | 3500,0 | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20730,0 | 9606,55 | 9606,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 14344,8 | 11277,25 | 11277,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обустройство детских игровых площадок, контейнерных площадок, озеленение, наружное освещение в рамках комплексного благоустройства 10% дворовых территорий (включая выполнение работ по экспертизе) | 2018-2022 | Итого: | 31559,8 | 138129,05 | 22129,05 | 26000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | МБУ «ГХ» | Обустроить 50 детских игровых площадок. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 31559,8 | 138129,05 | 22129,05 | 26000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий по наказам избирателей | 2018-2022 | Итого: | 12000,0 | 60000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | МБУ «ГХ» | Повышение комфортной среды прожива-ния граждан города. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 12000,0 | 60000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение  3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы.»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распоряди-тель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 57892,1 | 45023,0 | 45508,0 | 43950,0 | 43950,0 | 236323,1 |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | 45653,3 | 43465,0 | 43950,0 | 43950,0 | 43950,0 | 220968,3 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 12238,8 | 1558,0 | 1558,0 | 0 | 0 | 15354,8 |
|  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Содержание территории города в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».

Эффективное использование энергоресурсов.

В 2018 году запланированы следующие работы:

1. Устройство средств наружного освещения вдоль тротуара от д. 19 по ул. Институтская до МОУ СОШ № 1; 2) Устройство средств наружного освещения от ул. Барские Пруды, д. 5,7 до ул 60 лет СССР; 3) Устройство средств наружного освещения ул.  Вокзальная д. 19; 4). Устройство средств наружного освещения ул.Нахимова, д. 17, 19, 21, 23, 25,27; 5). Устройство средств наружного освещения Октябрьская, д. 11, Лесная, д. 1,3,5,6). Устройство средств наружного освещения ул. Ленина, д. 19,21,23; 7) Устройство средств наружного освещения л. Центральная, д. 21,23,25, ул. Ленина, д. 12,14,14а, Спортивный проезд, д.3,8). Устройство средств наружного освещения пр. Мира, д. 18а, 20,20а; 9)Устройство средств наружного освещения, ул. 60 лет СССР, д. 4; 10). Устройство средств наружного освещения, ул. Павла Блинова, д. 6,8, ул. Барские пруды, д. 1,3; 11). Устройство средств наружного освещения, пр. Мира, д. 2,6; 12). Устройство средств наружного освещения. Квартал ул. Комсомольская, д. 26,28, Спортивный проезд. д. 3,5, ул. Центральная, д. 21,23,25, ул. Ленина, д. 12,14,16,18; 13). Устройство средств наружного освещения от ул. Барские Пруды, д. 5,7 до ул. 60 лет СССР 14). Устройство средств наружного освещения. Квартал ул. Комсомольская, д. 26,28, Спортивный проезд. д. 3,5, ул. Центральная, д. 21,23,25, ул. Ленина, д. 12,14,16,18; 15). Устройство средств наружного освещения, ул. Рабочая, д.1,2; 16). Устройство средств наружного освещения, ул. Школьная, д. 7,9; 17). Устройство средств наружного освещения пр. Мира, д. 10,12; 18). Замена светильников на дворовых территориях.

Обеспечение безопасной городской среды.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Фрязино, реализуемых в рамках подпрограммы.

Создание благоприятных условий для проживания населения города.

Приложение 1

к муниципальной подпрограмме «Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий  подпрограммы

«Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 год»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполне-ния мероприя-тия | Источники финанси-рования | Объём финанси-рования мероприятия в году предшест-вующему году начала реализации мунпро-граммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1 Содержание внутриквар-тальных дорог и прилегаю-щих терри-торий | 2018-2022 | Итого: | 24104,6 | 104855,0 | 19540,0 | 20965,0 | 21450,0 | 21450,0 | 21450,0 | МБУ «ГХ» | Поддержание внутриквартальных и дворовых территорий на требуемом уровне. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 24104,6 | 104855,0 | 19540,0 | 20965,0 | 21450,0 | 21450,0 | 21450,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Благоустройство территории городского округа Фрязино | 2018-2022 | Итого: | 11000,0 | 54100,0 | 10100,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | МБУ «ГХ» | Создание благоприятной среды проживания граждан города |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 11000,0 | 54100,0 | 10100,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Уличное освещение | 2018-2022 | Итого: | 14035,6 | 59333,1 | 13333,1 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | МБУ «ГХ» | Поддержание уличного освещения на требуемом уровне. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 14035,0 | 59333,1 | 13333,1 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город» | 2018-2022 | Итого: | 0 | 13351,0 | 13351,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 2670,2 | 2670,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение требований по энетоэффективности и энергосбережению в городе. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 10680,8 | 10680,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 Осущесвление переданных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2022 | Итого: | 1018,0 | 3054,0 | 1018,0 | 1018,0 | ,10180 | 0 | 0 | Администрация города | Обеспечение безопасности граждан |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1018,0 | 3054,0 | 1018,0 | 1018,0 | 1018,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 обеспечение деятельности по переданным полномочиям по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2022 | Итого: | 240,0 | 843,0 | 281, | 281,0 | 281,0 | 0 | 0 | Администрация города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 240,0 | 843,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2 Проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2022 | Итого: | 778, | 2211,0 | 737,0 | 737,0 | 737,0 | 0 | 0 | Администрация города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 778,0 | 2211,0 | 737,0 | 737,0 | 737,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 Создание административной комиссии, | 2018-2022 | Итого: | 0 | 1620,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 0 | 0 | Администрация города | Повышение эффективности работы по благоустройству города |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |  |
|  | уполномоченной рассматривать административные дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1620,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 2018-2022 | Итого: | 0 | 1539,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 0 | 0 | Администрация города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1539,) | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 2 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 2018-2022 | Итого: | 0 | 81,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | Администрация города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 81,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение  4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

Паспорт подпрограммы

«Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области

на 2018-2022 годы»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распоряди-тель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 57023 | 42933 | 13800 | 13800 | 13800 | 141356 |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | 18101 | 18800 | 13800 | 13800 | 13800 | 78301 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 17202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17202 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 21720 | 24133 | 0 | 0 | 0 | 45853 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Адресный перечень многоквартирных домов, спланированных к капитальному ремонту в 2018 году

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.19 |
| 2 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.21 |
| 3 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.23 |
| 4 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.9 |
| 5 | г. Фрязино, проезд. Новый, д.8 |
| 6 | г. Фрязино, проезд. Окружной, д.10 |
| 7 | г. Фрязино, проезд. Окружной, д.4 |
| 8 | г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д.9 |
| 9 | г. Фрязино, ул. Барские Пруды, д.5 |
| 10 | г. Фрязино, ул. Барские Пруды, д.9 |
| 11 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.31 |
| 12 | г. Фрязино, ул. Институтская, д.25 |
| 13 | г. Фрязино, ул. Институтская, д.27 |
| 14 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.11 |
| 15 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.9 |
| 16 | г. Фрязино, ул. Московская, д.1а |
| 17 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 |
| 18 | г. Фрязино, ул. Нахимова, д.23 |
| 19 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.25 |
| 20 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.27г |
| 21 | г. Фрязино, ул. Попова, д.3а |
| 22 | г. Фрязино, ул. Попова, д.4а |

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Фрязино, реализуемых в рамках подпрограммы.

Улучшение условий для  проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Фрязино

Московской области.

Приложение 1

к муниципальной подпрограмме «Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы.»

Перечень мероприятий  подпрограммы

«Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

(наименование программы/подпрограммы)

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок испол-нения меро-приятия | Источники финансиро--вания | Объём финансирования мероприятия в году предшествую-щему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за выполнением планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области | 2018-2022 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Фрязино | Выполненные планы реализации региональной программы капитального ремонта Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюдже-тные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Фрязино | Наличие утвержденных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Мониторинг собираемости взносов на капитальный ремонт МКД и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня его собираемости | 2018-2022 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Фрязино | Наличие утвержденных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | 2018-2022 | Итого: | 17662,9 | 69000 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | МКУ «ЦБС» | Внесенные взносы на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 17662,9 | 69000 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Проведение обследования состояния многоквартирных домов и своевременное внесение изменений в технические паспорта многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Фрязино | Проведенные обследования состояния многоквартирных домов и своевременное внесение изменений в технические паспорта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого: | 41969.66 | 67838 | 43223 | 29133 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Фрязино | Проведенные обследования состояния многоквартирных домов и своевременное внесение изменений в технические паспорта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 2724,66 | 9301 | 4301 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16579 | 17202 | 17202 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 22666 | 41335 | 21720 | 24133 | 0 | 0 | 0 |  |  |